|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.В. Левенцова /  Уполномоченное лицо от собственников помещений многоквартирного дома № 36  по ул. Горького г. Челябинска | Утверждаю:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Г.С. Топычканова /  Генеральный директор  ООО «Первая Управляющая» |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома

№ 36 по ул. Горького в Тракторозаводском районе г. Челябинска

в соответствии со Сводным Планом мероприятий реализации обращений (наказов) граждан, данных депутату ЗСО в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень**  **основных данных**  **и требований** | **Содержание основных**  **данных и требований** | | | |
| 1 | Наименование объекта | Дворовая территория многоквартирного дома | | | |
| 2 | Адрес объекта | г. Челябинск, ул. Горького, д. 36 | | | |
| 3 | Заказчик | ООО «Первая Управляющая» | | | |
| 4 | Подрядчик | По результатам отбора лучшего условия | | | |
| Согласно обследования, требуется выполнение следующих видов работ:  - асфальтирование - 991 м2;  - установка бордюра - 239 шт.;  - установка поребрика - 197 шт.;  - корчевание деревьев - 11 шт.;  - отсыпка участка черноземом - 304 м2;  - отсыпка участка песком – 656 м2;  - высадка кустарников декоративных – 100 шт.;  - высадка липы - 8 шт.;  - высадка яблони - 6 шт.;  - устройство крыльца подъезда (без перил) – 1 шт.;  - демонтаж всех малых архитектурных форм (старых), из которых только качели установить на детской площадке – 1 шт.;  - резиновое покрытие – 656 м2;  - установка малых архитектурных форм (новых):   * детский игровой комплекс – 1 шт.; * песочница с домиком - 1 шт.; * детская карусель - 2 шт.; * рукоход - 1 шт.; * скамейка – 7 шт.; * урна – 7 шт.; * ограждение – 150 п/м; * арка входная – 2 шт.; * пергола с двумя качелями - 1 шт. | | | | | |
| 5 | **Ведомость и объем выполняемых работ** | | | | |
| Наименование | | | Расшиф-ровка знаков на план-схеме | Ед. изм.,  кол.-во |
| 5.1. | Асфальтирование | Тротуары (дорожки)  со стороны обоих торцов дома, вдоль подъездов, к подъездам, проезжая часть двора, автопарковки |  | 991 м2 |
| 5.2. | Установка бордюра | Тротуары (дорожки) вдоль подъездов, проезжая часть двора, торец дома, вдоль детской площадки, автопарковки |  | 239 шт. |
| 5.3. | Установка поребрика | Тротуары (дорожки) к подъездам  у газонов, торец дома, детская площадка, автопарковки |  | 197 шт. |
| 5.4. | Корчевание деревьев | Детская площадка, газоны подъездов | 1 - клен ясене -листный;  2 - ива обыкновенная;  3 - граб | 11 шт.,  из них: клен ясене -листный – 3 шт., граб  – 7 шт., ива обыкно -венная  – 1 шт. |
| 5.5. | Отсыпка участка черноземом | Детская площадка, газоны подъездов |  | 304 м2 |
| 5.6. | Отсыпка участка песком | Детская площадка |  | 656 м2 |
| 5.7. | Высадка кустарников декоративных | Детская площадка, газоны подъездов |  | 100 шт. |
| 5.8. | Высадка липы | Детская площадка |  | 8 шт. |
| 5.9. | Высадка яблони | Детская площадка |  | 6 шт. |
| 5.10. | Устройство крыльца подъезда (без перил) | Второй подъезд дома |  | 1 шт. |
| 5.11. | Демонтаж всех малых архитектурных форм (старых), из которых только качели установить на детской площадке | Детская площадка |  | 1 услуга |
| 5.12. | Резиновое покрытие | Детская площадка |  | 656 м2 |
| 5.13. | Установка малых архитектурных форм (новых): | | | |
|  | Детский игровой комплекс | Детская площадка |  | 1 шт. |
| Песочница с домиком | Детская площадка |  | 1 шт. |
| Детская карусель | Детская площадка |  | 2 шт. |
| Рукоход | Детская площадка |  | 1 шт. |
| Скамейка | Детская площадка |  | 7 шт. |
| Урна | Около подъездов и детская площадка |  | 7 шт. |
| Ограждение | Детская площадка |  | 150 п/м |
| Арка входная | Детская площадка |  | 2 шт. |
| Пергола с двумя качелями | Детская площадка |  | 1 шт. |

К данному Техническому заданию имеется Приложение № 2 (Схема благоустройства), являющееся его неотъемлемой частью.

Техническое задание должно соответствовать Дизайн-проекту благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Горького в Тракторозаводском районе г. Челябинска в соответствии со Сводным Планом мероприятий реализации обращений (наказов) граждан, данных депутату ЗСО в 2020 году.

Своим согласованием уполномоченное лицо от собственников помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Горького г. Челябинска Джемисюк Н.В. дает согласие на выполнение вышеуказанных работ.

Генеральный директор ООО «Первая Управляющая» Топычканова Г.С. своими силами обязуется найти подрядчика на вышеуказанные работы.

Генеральный директор ООО «Первая Управляющая» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Г.С. Топычканова /