|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ю.Н. Тунгусов /  Председатель многоквартирного дома № 34 по ул. Горького г. Челябинска | Утверждаю:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Г.С. Топычканова /  Генеральный директор  ООО «Первая Управляющая» |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома

№ 34 по ул. Горького в Тракторозаводском районе г. Челябинска

в соответствии со Сводным Планом мероприятий реализации обращений (наказов) граждан, данных депутату ЗСО в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень**  **основных данных**  **и требований** | **Содержание основных**  **данных и требований** | | | |
| 1 | Наименование объекта | Дворовая территория многоквартирного дома | | | |
| 2 | Адрес объекта | г. Челябинск, ул. Горького, д. 34 | | | |
| 3 | Заказчик | ООО «Первая Управляющая» | | | |
| 4 | Подрядчик | По результатам отбора лучшего условия | | | |
| Согласно обследования, требуется выполнение следующих видов работ:  - асфальтирование - 145 м2;  - установка бордюра - 43 шт.;  - установка поребрика - 125 шт.;  - санитарная и омолаживающая обрезка деревьев - 36 шт., из них: клен ясенелистный – 14 шт., граб – 3 шт., тополь – 9 шт., яблоня (ранетка) - 10 шт.;  - отсыпка черноземом участков под растительность - 738 м2;  - отсыпка песком участка под детскую (спортивную) площадку - 169 м2;  - высадка кустарников декоративных - 100 шт.;  - резиновое покрытие - 169 м2;  - установка малых архитектурных форм:   * спортивный комплекс – 1 шт.; * уличный тренажер – 3 шт.; * вазон – 5 шт.; * полусфера – 2 шт.; * скамейка – 7 шт.; * урна – 7 шт.; * ограждение - 304 п/м, из них высота забора на газонах 600 мм., высота забора в других местах – 1000 мм. | | | | | |
| 5 | **Ведомость и объем выполняемых работ** | | | | |
| Наименование | | | Расшиф-ровка знаков на план-схеме | Ед. изм.,  кол.-во |
| 5.1. | Асфальтирование | Тротуар (дорожка) от дома до парковки |  | 145 м2 |
| Тротуар (дорожка) со стороны детского сада вдоль парковки и детской (спортивной) площадки |
| 5.2. | Установка бордюра | Около проезжей части двора и проезда на автомобильную парковку |  | 43 шт. |
| Торец дома |
| 5.3. | Установка поребрика | Тротуар (дорожка) от дома до парковки |  | 125 шт. |
| Тротуар (дорожка) со стороны детского сада вдоль парковки и детской (спортивной) площадки |
| Детская (спортивная) площадка |
| 5.4. | Санитарная и омолаживающая  обрезка деревьев | Автомобильная парковка, детская (спортивная) площадка, газоны подъездов, проезжая часть двора | 1 - клен ясене – листный;  2 – граб;  3 – тополь; 4 - яблоня (ранетка) | 36 шт.,  из них: клен ясене -листный – 14 шт., граб  – 3 шт., тополь  – 9 шт., яблоня (ранетка) - 10 шт. |
| 5.5. | Отсыпка черноземом участков под растительность | Вблизи проезжей части двора, автомобильной парковки, в т.ч. на газоны подъездов |  | 738 м2 |
| 5.6. | Отсыпка песком  участка под детскую (спортивную) площадку | Детская (спортивная) площадка |  | 169 м2 |
| 5.7. | Высадка кустарников декоративных | Вблизи проезжей части двора, автомобильной парковки,  в т.ч. на газонах |  | 100 шт. |
| 5.8. | Установка малых архитектурных форм: | | | |
|  | Установка спортивного комплекса | Детская (спортивная) площадка |  | 1 шт. |
| Установка уличных тренажеров | Детская (спортивная) площадка |  | 3 шт. |
| Вазоны | Газоны подъездов, проезжая часть двора (с креплениями в землю, либо асфальт) |  | 5 шт. |
| Полусферы | Проезжая часть двора |  | 2 шт. |
| Скамейки | Вблизи проезжей части двора, автомобильной парковки, в т.ч. на детской (спортивной) площадке |  | 7 шт. |
| Урны | Вблизи проезжей части двора, автомобильной парковки, в т.ч. на детской (спортивной) площадке  (у каждой скамейки) |  | 7 шт. |
| Установка ограждения | Автомобильная парковка и въезд на нее, детская (спортивная) площадка, газоны подъездов, проезжая часть двора |  | 304 п/м |

К данному Техническому заданию имеется Приложение № 2 (Схема благоустройства), являющееся его неотъемлемой частью.

Техническое задание должно соответствовать Дизайн-проекту благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 34 по ул. Горького в Тракторозаводском районе г. Челябинска в соответствии со Сводным Планом мероприятий реализации обращений (наказов) граждан, данных депутату ЗСО в 2020 году.

Своим согласованием Председатель многоквартирного дома № 34 по ул. Горького г. Челябинска Тунгусов Ю.Н. дает согласие на выполнение вышеуказанных работ.

Генеральный директор ООО «Первая Управляющая» Топычканова Г.С. своими силами обязуется найти подрядчика на вышеуказанные работы.

Генеральный директор ООО «Первая Управляющая» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Г.С. Топычканова /